| رقم النشاط | وصف النشاط | متطلبات المعاينة/ الاختبار | الوثائق المرجعية | طرق التحقق (انظر الدليل) | الأدلة المقدمة الرقم المرجعي للتقرير/ قائمة التدقيق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاختبار أو المعاينة التي أجريت | المرحلة/ التكرار | الكود/ المواصفات/ وما إلى ذلك | معايير القبول | مقاول أعمال التشييد | إدارة أعمال التشييد بالموقع | المشروع |
| **1.0** | مراجعة الوثيقة |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | اعتماد الوثائق: 1. رسومات التصميم
2. بيان أسلوب العمل
3. تقديم المواد
4. إجراءات وشهادات اللحام
5. خطط/ مخططات البناء والتشييد
 | قبل البدء  | خاص بالمشروع | الوثائق متاحة وأيضًا النسخة النهائية للمراجعة من نظام إدارة الوثائق |  |  |  |  |
| **2.0** | استلام المواد  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | المعاينة البصرية بحثا عن الأضرار والعيوب والتحقق من ملصقات التصنيف الصحيحة | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  | استلام المواد  |
| **3.0** | التخزين |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | التخزين وبيان أسلوب العمل وتوصيات الشركة المصنعة | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **4.0** | التصنيع في المصنع |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | التحقق من التجهيزات وتوافق القطع و الأبعاد | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 4.2 |  | إجراءات اللحام – مراجعة الوثائق/ استلام المواد  | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 4.3 |  | الفحص البصري والتحقق من الأبعاد | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **5.0** | البناء والتشييد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | تركيب الدعامات المؤقتة وفقًا لتسلسل البناء والتشييد | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 5.2 |  | التحقق من الترتيبات مقابل المخططات  | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **6.0** | تناسق أعمال الحديد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | التحقق من المستويات والتكوين الرأسي وفقًا للمخططات | وفقًا لكل قسم إنشائي | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **7.0** | التثبيت |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | التحقق من أن عملية ربط وشد المسامير متسلسلة وفق مراحل ومكتملة حسب التصميم | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **8.0** | الطلاء  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | التحقق من تجهيز السطح ونظافته | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 8.2 |  | التحقق من الإلتحام وسمك الطبقة الجافة | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **9.0** | المسح الفعلي حسب المنفذ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | التحقق من استكمال المسح الفعلي اللازم | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **10.0** | القبول النهائي  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | اعتماد كافة السجلات وإغلاقها | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |